Приложение №1 к акту проверки готовности МБДОУ «Детский сад №3 «Рябинушка» от 10.08.2015г.

Информация по проведению ремонтных работ и подготовке

МБДОУ «Детский сад №3 «Рябинушка»

к новому 2015-2016 учебному году

Подготовка  учреждения к новому учебному году проводились  за счёт:

| *средств субвенций краевого бюджета | 90 535,00 рублей |
| --- | --- |
| **средств местного бюджета | 20 000,00 рублей |
| внебюджетных средств | 167 199,00 рублей |
| добровольных пожертвований родителей | 181 950,00 рублей |
| Итого: | 459 684,00 рубля |

Объём выполненных работ (услуг)

| Ремонт учреждения: 300 087,11 рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выполненных работ (услуг) |  | Ед. измерения | Сумма (руб.) |
|  | Произвели косметический ремонт (покраску, побелку) всех помещений детского сада, складских помещений, ремонт и покраску уличного игрового и спортивного оборудования |  |  | 65 894,83 |
|  | Произвели капитальный ремонт санузла средней группы: - заменили канализацию и водопровод; - установили детские унитаз; - установили умывальники со смесителями; - установили поддон для закаливания со смесителем; -произвели укладку кафеля на стены и пол. |  | 42,75 м. 4 шт. 4 шт. 1 шт. 42,46 кв.м. | 75 509,88 |
|  | Настелили линолеум в старшей группе №1, двух раздевалках, противопожарный линолеум в коридоре детского сада. |  | 109,8 кв.м. | 37 668,40 |
|  | **Заменили шиферную кровлю на четырёх навесах над крылечками на проф. настил, кирпичные тумбы на брус, заменили фронтоны. |  | 55,2 кв.м. | 23 872,00 |
|  | Изготовили и установили изгородь на прогулочных участках. |  | 63 м | 19 998,00 |
|  | Установили потолочные светильники с люминесцентными лампами в 4-х группах |  | 25 шт. | 18 700,00 |
|  | Частично заменили шиферную кровлю на здание детского сад, на проф. настил |  | 41,5 кв.м. | 17 400,00 |
|  | Облицевали тротуарной плиткой (спонсорская помощь) 5 крылечек детского сада |  | 35,6 кв.м. | 13 530,00 |
|  | Произвели покраску эмалью, стойкой к воздействию воды и моющих растворов: - пищеблока; - изолятора; - процедурного кабинета; - двух санузлов; - лестничных пролётов. |  | 94,3 кв. м. | 8 153,00 |
|  | В моечных двух групп установили мойки со смесителями. |  | 4 шт. | 7 391,00 |
|  | Выровняли щебнем и отсевом прилегающую территорию и подъезд к пищеблоку детского сада. |  | 20 т. | 7 000,00 |
|  | Заштукатурили и красили цоколь здания |  | 138 кв. м. | 2 587,00 |
|  | Перетянули гобеленом игровую мягкую мебель |  | 1 комплект | 1 729,00 |
|  | Установили проектор в музыкальном зале |  | 1 шт. | 654,00 |
| Оснащение материально – техническая база учреждения: 159 596,89 рублей |  |  |  |  |
| № п/п | наименование | Ед. измерения |  |  |
|  | *Мебель для оснащения развивающей предметно пространственной среды: - стол для рисования; - стол для чтения; - стенка игровая с кухней; - шкаф-стенка для творчества; - дидактический уголок; - игровая стенка. | 6 наименований |  | 78 500,00 |
|  | Игрушки и игровое оборудование | 20 наименований |  | 23 237,89 |
|  | Вешалки для полотенец | 4 шт. |  | 12 100,00 |
|  | *Учебно-методический комплекс к образовательной программе «От рождения до школы» | 66 экземпляров |  | 12 035,00 |
|  | Шторы | 2 комплекта |  | 8 130,00 |
|  | Палас | 2 шт. |  | 5 114,00 |
|  | Весы для пищеблока | 1 шт. |  | 5 000,00 |
|  | Полотенца махровые | 60 шт. |  | 4 440,00 |
|  | Тумба – мойка | 1 шт. |  | 4 000,00 |
|  | Стол компьютерный в методический кабинет | 1 шт. |  | 2 800,00 |
|  | Детский уголок для пластилина | 1 шт. |  | 1 300,00 |
|  | Стол журнальный в методический кабинет | 1 шт. |  | 1 690,00 |
|  | Стул в методический кабинет | 1 шт. |  | 1 250,00 |

* - средства субвенций краевого бюджета

* * - средства местного  бюджета